扬建管〔2023〕105号

关于印发《扬州市建筑起重机械专项

整治行动实施方案》的通知

各县（市、区）住建局，开发区建设局, 生态科技新城规建局、蜀冈-瘦西湖景区住建局，各有关单位：

为贯彻落实市委市政府推动全市建筑业高质量发展的相关要求，进一步强化建筑起重机械安全管理，预防和减少建筑起重机械安全事故，我局制定了《扬州市建筑起重机械专项整治行动实施方案》。现印发给你们，请认真贯彻落实。

扬州市住房和城乡建设局

2023年9月11日

（此件公开发布）

抄送：省住建厅，市政府办，市安委办。

扬州市建筑起重机械专项

整治行动实施方案

为贯彻落实市委市政府推动全市建筑业高质量发展的相关要求，进一步强化建筑起重机械安全管理，预防和减少建筑起重机械安全事故，根据《建筑起重机械安全管理规定》《关于深刻汲取“8·20”塔机倾覆事故教训进一步加强建筑起重机械安全管理的通知》（苏建质安〔2022〕161号）和《关于在全市房屋市政工程领域推行建筑起重机械“一体化”及有关使用登记证管理的通知》（扬建管〔2023〕74号）等文件精神，结合房屋市政工程施工安全生产治理行动有关要求，决定在全市范围内开展房屋市政工程施工领域建筑起重机械市场专项整治行动，并制定如下实施方案。

一、工作目标

按照市委市政府“年度大专项、季度特色专项、月度小专项”系列专项治理行动统一部署，坚持问题导向、目标导向，通过深入调查全市房屋市政工程施工领域建筑起重机械底数现状，强化建筑起重机械安全技术档案管理，完善信息化管理体系；大力推进建筑起重机械租赁、安装、维保“一体化”管理工作，进一步规范建筑起重机械租赁、安装（含拆卸、加节顶升、附着，下同）、检验检测、使用、维保、检查等工作环节，提升从业人员安全素养，有效预防和减少起重机械生产安全事故，为建筑业产业转型升级和高质量发展提供安全保障。

二、组织机构

市住建局成立房屋市政工程领域建筑起重机械专项整治行动领导小组，张家来同志任组长，朱兆权同志任副组长，成员为局建筑市场监管处，市安监站、市建管处、市城建支队负责人。领导小组下设办公室，牵头组织此项专项整治行动，办公室设在市安监站，联系人刘锦，电话18112120518，电子邮箱yzsajzjdyk@126.com。

市住建局各成员单位要明确专人参与此次专项整治行动，并于9月15日前将人员名单报领导小组办公室。

各县（市、区）住建部门要成立相应的专项整治工作机构，明确分管领导和牵头科室，并根据实际情况制定整治方案，明确序时进度，同时于9月15日前将联络人员名单报领导小组办公室。

三、整治范围

全市建筑起重机械“一体化”单位、出租单位、安装单位、使用单位、监理单位、检验检测单位等相关企业以及全市在建房屋市政工程项目施工使用的塔式起重机、门式起重机、施工升降机、龙门架（井架）物料提升机、高处作业吊篮和附着式升降脚手架等建筑起重机械设备。

四、整治内容

各地住建主管部门要大力推进建筑起重机械租赁、安装、维保“一体化”管理和强化建筑起重机械安全技术档案管理工作，督促建筑起重机械相关单位落实企业主体责任，严格遵守省住建厅《房屋市政工程使用建筑起重机械“十个不准”规定》，做好建筑起重机械关键节点的安全管理工作。

（一）设备产权单位（包括“一体化”企业、出租单位、自购建筑起重机械的使用单位）

1.档案管理。设备产权单位要按照《江苏省建筑施工起重机械设备管理台账》要求，完善原始资料、运行资料、安装验收资料等建筑起重机械安全技术档案，设备全寿命周期的“一机一档”管理，台帐要涵盖设备全寿命周期中购置、租赁、安装、检测、使用、维保、检查等各工作环节内容。

2.设备维保。设备产权单位要强化设备维护保养工作，制定与设备维护保养相关的质量保证、安全管理和岗位责任制度，建立设备维保档案，并做好各级保养记录的收集存档。高级保养宜在保养场内进行，保养周期为一个建筑工程周期，作业主要内容为拆检、调整、润滑、清洁、防腐、更换，作业人员不应少于3名专业维保人员。承担高级保养的单位应有设备堆放场地、维保车间及必要的维保工具。禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

设备产权单位不具备高级保养能力的，应委托具有保养能力的单位进行维保工作。

（二）安装单位

1.安装单位应当依法取得营业执照，建设主管部门颁发的相应资质、建筑施工企业安全生产许可证（高处作业吊篮安装、拆除作业除外）和江苏省建筑业企业信用手册，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装工程。建筑起重机械安装和拆卸必须在告知属地住建主管部门后方可组织作业。

2.现场安装拆卸工应当与“省安管系统”安装（或拆卸）告知中添加的安装拆卸工一致。建筑起重机械安装（或拆卸）告知后，设备在安装（或拆卸）前，安装拆卸工变更的，安装单位应当在“省安管系统”更换人员。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。

3.安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。

（三）施工总承包单位（使用单位）

施工总承包单位应大力推进建筑起重机械“一体化”管理工作，应将安装、拆卸、加节顶升、附着等作业委托给同一个单位进行。不得租赁安全技术档案不完整的设备，不得将相关业务分包或委托给无安装资质或无现场维保能力的单位。施工总承包单位应审核安装单位制定的建筑起重机械安（拆）装工程专项施工方案（包括建筑起重机械安全技术档案），指定专职安全员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况，并在建筑起重机械设备检测合格后30日内领取使用登记证。

施工总承包单位应依法履行建筑起重机械的使用管理职责，对在用的建筑起重机械进行日常和定期检查、维护保养，定期保养周期为闲置、连续工作1个月或累计工作300h，并做好记录；租赁建筑起重机械的使用单位可将定期检查、维护保养委托给取得相应资质的安装单位或者建筑起重机械制造单位、“一体化”企业等具备现场维保能力的单位进行。使用单位建筑起重机械租期结束后，应当将日常和定期检查、维护保养记录移交设备产权单位。

（四）监理单位

监理单位要认真落实对施工现场建筑起重机械安全管理的监理责任，督促施工总承包单位积极开展建筑起重机械“一体化”管理工作。监理单位应及时审批安装单位制定的建筑起重机械安（拆）装工程专项施工方案（包括核实建筑起重机械安全技术档案的真实性、完整性），对进场的安装、维护保养单位及其人员资质资格和到岗履职情况进行检查，核查总包单位机械类专职安全生产管理人员及综合类专职安全生产管理人员是否具有包括攀爬塔吊及起重机械隐患识的能力。

（五）检验检测单位

建筑起重机械检验检测单位要严格按照规范及时开展检验检测工作，对检验检测工作质量负责，不得粗检、漏检；检验检测工作中发现严重事故隐患时，应及时告知设备使用单位并向住建主管部门和市场监督部门报告；检验检测单位完成检测后，及时在“省安管系统”中上报检验检测报告。

（六）从业人员

1.人员配备。塔式起重机安装、拆卸及顶升（包括附着、加节）作业，安（拆）单位应当在施工现场配置现场负责人1人、塔式起重机安装拆卸工不少于4人、建筑起重信号司索工1人、塔式起重机司机1人，建筑电工1人；施工升降机（含物料提升机）安装、拆卸及附着和加节作业，安（拆）单位应当在施工现场配置现场负责人1人、升降机安装拆卸工不少于3人、建筑起重信号司索工1人、施工升降机司机1人，建筑电工1人。高级保养作业人员不应少于3名专业维保人员。

2.人员培训。相关单位应当对特种作业人员、维护保养等从业人员进行安全生产教育和培训，并如实记录。经考核合格或取得相关资格证书后方可进行作业。未经安全生产教育和培训合格或未取得相关资格证书的从业人员，不得上岗作业。

五、实施步骤

此次专项整治行动共分三个阶段：

（一）摸底排查阶段(2023年9月-10月)

各地住建主管部门要对在属地登记注册的建筑起重机械出租、安装、维保以及“一体化”等企业开展全面摸底排查（市外企业由项目所在地负责），切实摸清各单位现有的各类建筑起重机械底数、现状以及安全技术档案的完整性，如实填写《扬州市建筑起重机械企业情况调研表》（附件1），于2023 年10月 20日前报市住建局市场监管处。

（二）自查整改阶段(2023年10月-11月)

在建项目的施工、设备产权、安装、“一体化”企业、监理、检验检测等相关责任主体，根据本方案要求按照各自职责对正在使用的建筑起重机械进行隐患排查整改，并逐台填写《建筑起重机械专项整治项目现场自查表》（附件2）。施工企业对市内承建项目进行全面检查，逐台填写《建筑起重机械专项整治施工企业自查表》（附件3）。对发现的问题要建立台账，制定整改措施，明确责任人和整改时限；对存在严重安全隐患的要立即停工整改，整改完成后要组织验收，直至安全隐患消除。

各地住建主管部门要结合第一阶段排查的结果对属地监管的项目开展全面检查，重点检查安全生产主体责任落实、建筑起重机械设备“一体化”管理推进和建筑起重机械设备安全技术档案管理工作，及摸底排查阶段排查出的问题隐患整改落实情况。

（三）督查提升阶段(2023年11月- 12月)

市住建局将结合房屋市政工程施工安全生产专项治理行动和“四不两直”常态化督查等工作，对各地各单位工作落实情况进行督查，并将有关情况纳入年终建筑业目标考核。对实施建筑起重机械“一体化”管理的项目予以表扬，并在工程建设相关评奖评优给予优先推荐。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各地住建主管部门要充分认识开展建筑起重机械专项整治行动工作的重要性和紧迫性，迅速开展整治行动。还要适时组织“回头看”，认真总结建筑起重机械安全专项整治行动，深入查找不足，提炼有效经验，进一步健全起重机械安全监管长效机制。

（二）强化责任落实。各单位应进一步落实安全生产责任，严格遵守安全生产程序，切实执行建筑起重机械管理制度。企业主要负责人要亲自部署建筑起重机械安全专项整治工作，组织企业相关管理人员从管理行为和实物状况两个方面逐项目、逐设备的开展全面检查。

（三）加大检查力度。各地住建主管部门应采取聘请专家、采购第三方服务等方式加强建筑起重机械实体质量安全检查，要坚持问题导向，对现场存在重大事故隐患的建筑起重机械一律停止使用，必要时应立即要求拆除。

（四）严格执法处罚。各地住建主管部门要进一步压实与建筑起重机械安全使用相关的施工、监理、产权、安装、“一体化”企业和检测单位责任，严格按照起重机械专项整治工作内容开展工作，曝光和查处一批违法违规典型案例。对存在违反《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《建筑起重机械安全管理规定》等法律、法规和规章行为的责任单位和责任人，要依法分别采取挂牌督办、约谈、通报、罚款、信用惩戒等行政处罚或行政管理措施。对检验检测过程中存在出具虚假报告的，属地住建主管部门应将有关情况抄送属地市场监督管理部门。

(五) 强化信息报送。各地要高度重视信息报送工作，及时报送整治行动相关情况。于12月3日前将《建筑起重机械专项整治情况汇总表》（附件4）、12月25日前将专项整治行动情况总结报告（包括专项整治行动开展情况、发现的主要问题和原因分析、整改处理情况、下一步工作打算及意见建议等内容）报送市安监站。

附件：1. 扬州市建筑起重机械企业情况调研表

2. 建筑起重机械专项整治项目现场自查表

3. 建筑起重机械专项整治施工企业自查表

4. 建筑起重机械专项整治情况汇总表

附件1-1

扬州市建筑起重机械企业情况调研表（出租单位）

| 序号 | 单位名称 | 公司登记注册地 | 营业执照有效期 | 人员情况 |  |  |  |  | 设备情况 |  |  |  |  | 维保场地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管理人员数量 | 特种作业人员数量 | 维保人员数量 | 维保人员考核情况 | 从业人员教育培训情况 | 塔式起重机数量 | 施工升降机数量 | 其他建筑起重机械数量 | 省安管系统设备信息数量 | 设备安全技术档案建立情况 （可附页） |  |  |

注：本表中企业不涉及的项目打“/”。

附件1-2

扬州市建筑起重机械企业情况调研表（安装单位）

| 序号 | 单位名称 | 公司登记注册地 | 起重设备安装工程专业承包资质等级 | 安全生产许可证是否在有效期 | 是否取得江苏省建筑业企业信用手册 | 人员情况 |  |  |  |  | 企业占地面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 专职安全员数量 | 特种作业人员数量 | 维保人员数量 | 维保人员考核情况 | 从业人员教育培训情况 |  |  |

注：本表中企业不涉及的项目打“/”。

附件1-3

扬州市建筑起重机械企业情况调研表（“一体化”单位）

| 序号 | 单位名称 | 公司登记注册地 | 起重设备安装工程专业承包资质等级 | 营业执照有效期 | 安全生产许可证是否在有效期 | 是否取得江苏省建筑业企业信用手册 | 人员情况 |  |  |  |  | 设备情况 |  |  |  |  | 维保场地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专职安全员数量 | 特种作业人员数量 | 维保人员数量 | 维保人员考核情况 | 从业人员教育培训情况 | 塔式起重机数量 | 施工升降机数量 | 其他建筑起重机械数量 | 省安管系统设备信息数量 | 设备安全技术档案建立情况 （可附页） |  |  |

注：本表中企业不涉及的项目打“/”。自购建筑起重机械并自行组织安装、维保的施工单位视同“一体化”单位。

附件2

建筑起重机械专项整治项目现场自查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  | 县（区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| Ⅰ | 一体化单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按工程实际选择对应行填写 |
| Ⅱ | 出租单位： 安装单位： 维保单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型型号 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 自查结果 |  |  |
| 1 |  | 出租（一体化）单位安全履责情况 |  | 设备是否在省安管系统中登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 租赁合同是否明确维保和各自安全责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 设备技术档案 |  | 制造许可证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用说明书 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定期检验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定期自行检查记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定期维护保养记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 维修和技术改造记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运行故障和生产安全事故记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 累计运转记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 历次安装验收资料 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 项目定期维护保养记录，自行检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安装（一体化）单位安全履责情况 |  | 安拆资质和安全生产许可证证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 安拆相关人员资格证证号 |  |  |  |  |  | 安拆工： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安拆工： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安拆工： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安拆工： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司机： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号司索工： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电工： |  |  |
| 3 |  |  |  | 安拆合同是否有安全协议书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 安拆专项安全施工方案和应急预案审核审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 是否及时向当地安监机构进行安拆告知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 升降、附着前是否告知施工和监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 安拆前是否检查建筑机械及现场施工条件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 是否组织安全施工技术交底并签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 是否按照施工方案组织安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 现场负责人是否全过程组织安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 是否有安装自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 检测机构履责情况 |  | 是否配备足够的检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 检测报告中签字的检验人员是否到场检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 检测报告是否与所检设备相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 检验检测原始资料是否按要求存档保存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 是否及时在省安管系统中出具检验检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 检验、检测中发现设备存在重大安全隐患或制造质量缺陷时，是否及时告知相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工单位安全管理履责情况 |  | 是否查验设备技术档案并拒绝使用档案不全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 是否审核安装单位资质、安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 是否审查安装单位资质安拆方案并制定多塔作业防碰撞方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 是否对基础及隐蔽工程进行验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 是否及时审核安装单位报送的安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 安装单位现场人员与安装告知表是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 是否办理使用登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 是否组织出租、安装、使用、监理等单位对设备附着、顶升、加节后的进行联合验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 是否组织当班司机进行日常例行保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 是否定期组织检查、维修保养，并做好记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 是否按照“一机一档”制度建立档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 是否制定特种作业人员培训计划，建立培训档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监理单位安全监理履责情况 |  | 是否制定建筑起重机械安拆工程监理实施细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 是否审核安装单位资质、安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 设备剩余使用年限是否满足工程使用周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 是否审核设备技术档案并阻止使用档案不全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 安装单位现场人员与安装告知表是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 安装时相关单位管理人员是否到岗到位，到场人员的照片是否上传至省安管系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 是否审核安拆专项方案、监督方案执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 是否对危大工程施工实施专项巡视 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 是否参与设备基础、安装使用前，附着、顶升、加节的联合验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 检测单位检测时是否配备足够的检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 检测人员身份信息和资格是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 是否监督检查设备安装和使用情况，及时发出整改或停工通知书，并落实督促整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 重大事故隐患排查情况 |  | 超危工程是否组织专家论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 特种作业人员是否持建筑特种操作人员资格证上岗，且在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 是否存在未经验收合格即投入使用或未按规定办理使用登记现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 安全装置是否齐全、失效或者被违规拆除、破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工升降机防坠安全器是否超过定期检验有效期，标准节连接螺栓是否缺失或失效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出租（一体化）单位负责人： （章） 年 月 日 |  |  |  |  | 安装（一体化）单位负责人： （章） 年 月 日 |  | 检测机构负责人： （章） 年 月 日 |  | 项目经理: （章） 年 月 日 |  | 项目总监： （章） 年 月 日 |  |

注：1、各项目对所有正在使用的建筑起重机械设备逐台填写本表。

2、本表涉及“施工、监理、安装、出租、一体化单位的安全履职情况”由相关单位各自检查后填写并签字。

附件3

建筑起重机械专项整治施工企业自查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工企业 |  |  | 形象 进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 型号 | 安装日期 | 设备档案完整性情况（含日常和定期维保记录） | 是否将相关业务分包或委托给无资质和维保能力的单位 | 使用登记办理日期 |  | 存在问题 |  |  |

注：本表每个项目填写一份，所有正在使用的设备逐台填写，留项目部备存。

检查人员：                                                        日期：

附件4

建筑起重机械专项整治情况汇总表

填报单位（盖章）：

| “一体化”推进工作 | 项目设备 排查情况 |  |  | 安全隐患 排查整治情况 |  |  |  | 市场行为排查整治情况 |  |  |  |  | 下发限期整改通知单（份） | 下发停工整改通知单（份） | 行政处罚（起） | 移交行业主管部门（件） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到“一体化”企业申请资料 （份） | 排查项目总数（个） |  | 排查设备数量（个） | 安全隐患总数（条） | 现场整改隐患数量（条） | 重大安全隐患数量（条） | 已整改重大安全隐患数量（条） | 超资质或无资质承揽业务企业（家） | 未持有效证件上岗人员（个） | 虚假检测报告（份） | 设备安全技术档案不完整 （台） | 设备备案与现场不符（台） |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                 填报时间：