扬建安监〔2023〕14号

关于加强建筑工地节假日期间值班和

信息报送工作的通知

各科室，各有关单位：

节假日期间，各在建项目人员流动加大，容易思想松懈麻痹，各类安全风险易交织叠加，是安全生产事故易发多发期。为确保节假日期间建筑工地的安全生产平稳受控，有效防范安全事故的发生，现就有关要求通知如下：

一、落实关键岗位人员在岗履职。各在建项目在假期期间施工的，建设单位项目负责人、监理单位总监理工程师、施工单位项目经理及项目专职安全员等关键岗位人员必须在岗履职，并按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等要求对相关工作进行现场监督。因其他事务离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准方可离开。离开期间应委托项目相关管理人员代为履职。

非常规工作时间施工的 (一般指8:00-17:30之外时间段)，监理及施工单位应安排人员同步带班。施工过程中需使用施工升降机等设备的，司机应与工人同步上下班，严禁工人擅自操作。

二、落实生产安全隐患排查整改。各在建项目在节日期间，要每天对照《在建项目节日期间检查表》全面排查整治各类隐患，重点检查人员在岗履职、深基坑、高支模、脚手架、起重机械、地下暗挖等危大工程管理情况，对查出的问题和隐患定人、定时、定措施完成整改。节日期间，各项目建设、监理、施工等参建单位执行“日报送、零报送”制度，每日向所属企业、单位报送安全生产情况，并将每日检查情况及整改完成情况及时上传至江苏省建筑施工安全管理系统。

三、落实节日期间值班值守。各在建项目要做好节日期间的24小时值班值守工作，制定值班人员排班表，明确安全责任，落实保障措施，确保人员到位。项目经理、总监等关键岗位人员要保持信息传递畅通，发生紧急情况要立即启动应急预案，并按规定及时上报。节日值班表应在节日假期开始前一天向我站报备。

四、落实节日监督检查巡查。节日期间，站值班人员要通过现场巡查、微信电话点调等形式，认真开展监督抽查，加大建筑工地安全生产检查力度，督促参建各方加强值班值守，落实落细各项安全生产保障措施。

各地安监机构可参照执行。

附件：在建项目节日期间检查表

扬州市建筑安全监察站

2023年6月21日

抄送：市住建局，各地安监机构。

附件

在建项目节日期间检查表

□项目部自查     □企业检查     □安监机构抽查

检查单位：                            检查人：                         日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 现场情况记录 |  | 存在问题(可附页) |
| 1 | 到岗履职 | ¨建设、监理、施工单位安全管理人员到岗履职和值班值守情况 |  |  |
| 2 | 安全管理制度 | ¨晨会开展 ¨安全日志填写 ¨项目经理带班 ¨项目部安全管理网络（网格化管理落实情况） ¨特种作业人员证件¨作业人员三级教育¨安全警示标语循环播放 ¨应急预案及应急物资储备 |  |  |
| 3 | 危大工程管理 | ¨方案编制 ¨方案审批 ¨安全技术交底 ¨巡查 ¨验收 |  |  |
| 4 | 基坑工程 | ¨基坑支护结构完整性¨放坡坡比、喷锚 ¨监测数据 ¨桩孔、沟槽、基坑防护措施¨排水措施 ¨开挖前后及分层验收记录 ¨基坑内上下通道 |  |  |
| 5 | 模板和脚手架工程 | ¨方案编制、审批 ¨立杆基础、扫地杆设置、水平杆及立杆间距、连墙件设置、剪刀撑设置¨脚手板铺设 ¨施工层防护栏杆及作业层安全母索¨悬挑梁、悬挑部位封闭措施、马槽防护设置 ¨模板支撑立杆自由端长度 爬架：¨防倾覆、防坠落、同步升降控制安全装置 |  |  |
| 6 | 起重机械施工机具 | ¨基础、拆装方案¨群塔方案 ¨安拆单位资质和相关人员资格¨安拆应急预案 ¨安装告知 ¨首次检测报告、首（末）道附墙检测报告 ¨验收记录 ¨使用登记 ¨日常保养、定期保养记录 ¨施工机具安全防护装置¨施工机具检查验收 |  |  |
| 7 | 临时用电消防防火 | ¨临时用电施工组织设计 ¨外电防护设施 ¨配电系统三级配电、二级保护 ¨配电系统采用TN-S接零保护 ¨消防安全设施布置情况 ¨消防安全教育培训、应急救援演练情况 |  |  |
| 8 | 安全防护设施 | ¨操作平台专项施工方案 ¨临边防护栏杆设置 ¨安全防护网张设 ¨楼梯口和预留洞口、通道口防护棚 ¨电梯井防护门及水平防护 ¨塔吊回转半径范围内的作业、生活场地防护棚 |  |  |
| 问题处理 |  | 整改情况(可附页) |  |  |
|  |  | 处理措施 | □立即整改□整改通知□停工令□批评教育□罚款 （□单位□部门□个人） |  |

填表说明：1.检查符合要求的在现场情况记录¨中打√，不符合打×；2.企业和项目部根据安全管理制度填写处置措施。